Kościan,10.06.2022 r.

Znak sprawy ŚDS.242.1.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2022

Zwracam się z zapytaniem ofertowym na dostawę/usługę/robotę budowlaną

Zamawiajacy: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie ul. Szczepanowskiego 1     64-000 Kościan

1. Przedmiot:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wraz z białym montażem łazienki w suterenie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kościanie.

W przedmiocie uwzgledniono nastęujące prace wraz zakupem materiałów:

a) prace demontażowe:

1.demontaż umywalki z baterią,grzejnika co,prysznica wraz z brodzikiem, kompaktu WC, oświetlenia.

2. skucie płytek ściennych i podłogowych, usuniecie gruzu.

3.przerobienie instalacji wodno-kanalizacyjnej.

4.zmiana oświetlenia, przerobienie gniazd i wyłączników elektrycznych.

5.wyrównanie ścian płytami kartonowo gipsowymi i wodoodpornymi, wyrównanie posadzki wylewka.

6. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

7.gipsowanie,gruntowanie, malowanie sufitu.

8. położenie płytek ściennych (ok.27 m²) i posadzkowych ( ok.7 m²).

9. założenie lamp,wyłączników i gniazd elektycznych, montaż umywalki z baterią, kompaktu WC, grzejnika c o, lustra, kabiny prysznicowej wraz z baterią i drążkiem.

b) materiały wykorzystane podczas prac remontowych mają być fabrycznie nowe, bez wad, dopouszczone do obrotu na terytorium Polski. Cena materiałów i wyposażenia ma oscylować w średnią cenę rynkową. Wybór materiałów zostanie uzgodniony z zamawiajacym.

2. Termin realizacji zamówienia :

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.09.2022 do 15.11.2022 r.

3. Istotne warunki zamówienia:

a) zamawiajacy informuje ,że może dokonać wyboru oferty w prowadzonym trybie zapytania ofertowego o ile wpłynie ważna oferta.

b) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z Wykonawcą. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wyłonionego Wykonawcę dopuszcza się możliwośc zawarcia przez Zamawiajacego umowy  z Wykonawcą ,którego oferta została zbadana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.

c) oferty nie spełniajace wymagań w zakresie przedmiotu zamówienia zostana odrzucone.

d) Zamawiajacy może unieważnić postępowanie na każdym etapie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania m in. w przypadku gdy:

- nie złożono żadnej oferty,

-cena najkorzystniejsza oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, a Zamawiający podejmuje decyzję, iż nie wybiera oferty najkorzystniejszej spośrd pozostałych ofert,

e) w przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego.

f) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

g) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

h) ofertę należy złożyć w języku polskim, napisanym w sposób czytelny na formularzu ofertowym stanowiacym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

i) o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie.

j) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia na wykonane prace 24 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia odbioru prac.

k) płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru prac w terminie 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

l) w przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiajacy może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbe punktów.

4. Kryteria ocen:

a) najniższa cena

5. Ofertę należy :

a) złożyć w fomie pisemnej w terminie do 15 lipca 2022 r. do godziny 14.00 ( osobiście, pisemnie – listem) na formularzu ofert u kierownika jednostki,

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej:

Środowiskowy Dom Samopomocy

w Kościanie

ul. Szczepanowskiego 1

„Remont wraz z białym montażem łazienki w suterenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie”

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy

Kierownik

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Kościanie

Jolanta Jarząb

Załącznik Nr 1

OFERTA

(formularz ofertowy)

| Nazwa wykonawcy: |  |
| --- | --- |

| Siedziba wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Miejscowość: |  |
| Ulica: | / Nr domu/ /Nrlokalu/ |
| Kod pocztowy: |  |
| Telefon: |  |
| Strona www. |  |
| E –mail: |  |
| NIP: |  |
| Regon: |  |

Do ;

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie

ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Kościan

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:

Brutto:…………………………………………………………………………zł

Słownie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Cena realizacji zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które wykonawca zobowiazany jest ponieść w związku z wykonaniem zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia: 01.09.2022 do 15.11.2022 r.

4. Warunki płatności:

- akceptujemy warunki określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 15 dni, od dnia złożenia oferty,

- gwarantujemy realizację zamówienia w terminie wskazanym w ofercie i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie ze złożona ofertą,

- uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

………………………………………… dn. …………………………….                   Podpis………………………………….